АРХИТЕКТУРА
АВТОНОМНОГО КОНТЕНТ-ЗАВОДА

Instagram Reels без официального API, без лица и без голоса психолога

Версия 1.4 — послойная разработка, визуализация скелета и источники архитектурных решений

Дата: 30 июня 2026 года

Ключевой статус: Система может работать без участия человека в штатном режиме, но первый вход, двухфакторная проверка и редкие защитные проверки Instagram могут потребовать ручного вмешательства. Абсолютная автономность навсегда технически не гарантируется.

Целевая платформа: Windows 10 x64
Основной стек: Python, SQLite, облачные OpenAI-совместимые API, Pillow, FFmpeg, Appium / Playwright

# 1. Резюме решения

Проект создаёт и публикует немые faceless-Reels для Instagram-аккаунта женского психолога. Контент формируется через облачный LLM Router: основной поставщик создаёт структурированный сценарий, отдельная модель и детерминированные правила проверяют безопасность, после чего ролик локально рендерится и передаётся в очередь публикации. Локальная Ollama из обязательной архитектуры исключена.

Поскольку официальный Instagram API недоступен, публикация выполняется через пользовательский интерфейс: основной производственный вариант — приложение Instagram на отдельном Android-телефоне под управлением Appium UiAutomator2; быстрый резервный вариант — веб-интерфейс Instagram под управлением Playwright.

Официальная документация Playwright подтверждает поддержку сохранённого состояния авторизации и постоянного профиля браузера, а Appium предоставляет официальный UiAutomator2-драйвер для автоматизации Android-приложений. Эти инструменты являются универсальными средствами UI-автоматизации и не дают официального разрешения Instagram на автоматическую публикацию. [1][2][3]

Риск условий платформы: Instagram запрещает попытки доступа или сбора информации неразрешёнными способами. UI-автоматизация не является поддерживаемым каналом Instagram, поэтому возможны проверки, временные ограничения и блокировка аккаунта. Архитектура снижает риск, но не устраняет его. [6]

# 2. Цели и границы проекта

## 2.1. Цели

Автоматически выпускать 1 немой вертикальный ролик в день.

Не требовать съёмки, записи голоса или ежедневного участия психолога.

Работать без обязательных платных подписок: генерация использует бесплатные тарифы облачных поставщиков, а БД, рендер, очередь и публикация остаются на собственном ПК.

Не публиковать диагнозы, обещания лечения и опасные рекомендации.

Хранить полную историю тем, сценариев, роликов, публикаций и ошибок.

Допускать замену способа публикации без переделки всей системы.

## 2.2. Что система намеренно не делает

Не ставит лайки, не подписывается, не отписывается и не создаёт массовые комментарии.

Не отправляет автоматические психологические советы в Direct.

Не обходит CAPTCHA, двухфакторную проверку, лимиты и защитные механизмы Instagram.

Не использует приватные Instagram API и не перехватывает внутренние сетевые запросы приложения.

Не маскирует браузер и устройство средствами stealth, fingerprint spoofing или ротацией прокси.

Не публикует кризисный, медицинский или диагностический контент без ручного утверждения.

# 3. Архитектурные принципы

| Принцип | Практическая реализация |
| --- | --- |
| Локальные данные, облачная генерация | SQLite, видео, логи и публикация работают локально. В облако передаются только обезличенные темы и тексты без данных клиентов. |
| Разделение ответственности | LLM Router не публикует; Renderer не изменяет смысл; Publisher не генерирует текст; Safety Gate может остановить выпуск. |
| Очередь и идемпотентность | Каждая публикация имеет уникальный ключ. Повторный запуск не должен создать дубликат. |
| Два издателя | Android/Appium и Web/Playwright реализуют общий интерфейс PublisherAdapter. |
| Fail closed | При сомнении контент или публикация блокируются, а не пропускаются. |
| Наблюдаемость | Для каждого шага сохраняются журнал, скриншот и технический результат. |
| Минимум действий | Один сеанс публикации выполняет только загрузку своего ролика и завершает работу. |

# 4. Высокоуровневая схема

Рисунок 1. Общая архитектура с облачным LLM Router и резервированием поставщиков

# 5. Компоненты системы

| ID | Компонент | Назначение |
| --- | --- | --- |
| scheduler | Планировщик | Запускает ежедневный цикл, повторные попытки и техническую проверку. |
| topic_planner | Планировщик тем | Выбирает рубрику, аудиторию, цель, шаблон и CTA с учётом истории. |
| content_generator | LLM Router | Через единый OpenAI-совместимый интерфейс вызывает Groq, Cerebras, Gemini или OpenRouter; выполняет fallback и возвращает строгий JSON. |
| safety_gate | Контроль безопасности | Детерминированные правила + отдельная safeguard/LLM-проверка; присваивает SAFE, REWRITE, MANUAL_REVIEW или REJECTED. |
| asset_manager | Медиатека | Хранит фоны, шрифты, музыку без авторских ограничений и историю использования. |
| renderer | Рендерер | Pillow создаёт кадры; FFmpeg собирает MP4 1080×1920. |
| queue_service | Очередь | Управляет статусами и повторными попытками в SQLite. |
| publisher | Издатель | Загружает ролик через Android/Appium либо Web/Playwright. |
| publication_verifier | Проверка публикации | Ищет подтверждение в UI и сохраняет скриншот результата. |
| monitor | Мониторинг | Пишет логи, отчёты, ошибки, время выполнения и состояние аккаунта. |

# 6. Генерация структурированного контента

Генерация выполняется модулем LLM Router. Он использует единый клиент OpenAI SDK, но для каждого поставщика задаёт собственные API-ключ, base_url и модель. Смена поставщика не затрагивает планировщик тем, Safety Gate, SQLite, Renderer или Publisher. Ответ модели принимается только как проверяемый JSON-объект ContentSpec.

ContentSpec:
  topic: string
  rubric: enum
  hook: string
  screens: list[Screen]
  caption: string
  cta: string
  visual_theme: enum
  risk_flags: list[string]
  source_policy: enum[evergreen, approved_reference]
  language: ru

## 6.1. Контентные рубрики первой версии

Личные границы.

Эмоциональная усталость.

Чувство вины.

Самооценка.

Отношения без диагностики партнёра.

Вопрос к себе.

Нейтральная мини-практика.

Как проходит консультация и административная информация.

## 6.2. Ограничение длины

| Элемент | Ограничение |
| --- | --- |
| Крючок | до 90 символов |
| Количество экранов | 4–6 |
| Текст экрана | до 125 символов |
| Продолжительность | 18–35 секунд |
| Подпись | до 800 символов |
| CTA | один мягкий призыв |

## 6.3. Порядок поставщиков и бесплатные лимиты

Параметры ниже проверены по официальной документации 30 июня 2026 года. Лимиты и доступность моделей могут меняться; приложение должно читать названия моделей из .env, обрабатывать HTTP 429 и сверять фактическую квоту в кабинете поставщика.

| Приоритет | Поставщик / модель | Роль | Бесплатный лимит на дату проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Groq — openai/gpt-oss-120b | Основная генерация | 30 RPM; 1 000 RPD; 8 000 TPM; 200 000 TPD |
| 2 | Groq — openai/gpt-oss-safeguard-20b | Отдельная safety-проверка | 30 RPM; 1 000 RPD; 8 000 TPM; 200 000 TPD |
| 3 | Cerebras — gpt-oss-120b | Первый резерв | 5 RPM; 30 000 TPM; 1 000 000 TPH; 1 000 000 TPD |
| 4 | Gemini Flash из Free Tier | Второй резерв | Квота зависит от проекта и доступной модели; смотреть AI Studio / Limits |
| 5 | OpenRouter — openrouter/free | Аварийный резерв | 20 RPM; 50 free-запросов/день без покупки ≥10 кредитов |

## 6.4. Алгоритм маршрутизации

Для задачи generation сначала используется Groq GPT-OSS 120B. Cerebras, Gemini и OpenRouter включаются только при rate limit, сетевой ошибке, HTTP 5xx, отсутствии модели или некорректном JSON.

Для задачи safety первым используется Groq GPT-OSS Safeguard 20B. Если он недоступен, проверка выполняется другим поставщиком с отдельным системным промптом. Результат генератора никогда не считается самопроверкой.

При 401/403 поставщик отключается до исправления ключа. При 429 применяется экспоненциальная пауза и переход к следующему поставщику. При HTTP 5xx выполняется не более одной короткой повторной попытки.

Если все поставщики недоступны, daily_run получает статус GENERATION_DEFERRED. Система не публикует случайный старый материал и не заменяет выпуск непроверенным шаблоном.

Успешный ответ сохраняет provider, model, elapsed_seconds, prompt_tokens, completion_tokens и total_tokens. Эти данные используются для контроля бесплатных квот и качества.

## 6.5. Единый OpenAI-совместимый интерфейс

Groq, Cerebras, Gemini и OpenRouter можно вызывать через OpenAI Python SDK, меняя base_url и model. Совместимость не означает полной идентичности: приложение не должно зависеть от необязательных параметров конкретной модели. Обязательный минимальный контракт — messages, temperature, max_tokens и текстовый ответ, который затем валидируется локально.

## 6.6. Конфигурация ключей и моделей

API-ключи хранятся только в локальном .env или в защищённом хранилище ОС. Файл .env, логи запросов и резервные копии ключей исключаются из Git. Названия моделей не зашиваются в бизнес-логику и могут быть заменены без изменения кода планировщика.

## 6.7. Оценка потребления

Для одного Reels в день достаточно примерно трёх LLM-запросов: создание нескольких кандидатов, safety-проверка и при необходимости одно исправление. Это около 90 запросов в месяц. Даже один текущий бесплатный лимит Groq перекрывает такой объём с большим запасом, однако система всё равно должна контролировать токены и иметь резерв.

## 6.8. Приватность облачной генерации

Запрещено передавать поставщикам имена и фамилии клиентов, телефоны, адреса, переписки, записи консультаций, медицинские сведения, диагнозы и идентификаторы аккаунтов.

Разрешены только обезличенные редакционные темы: «трудно сказать нет», «чувство вины после отказа», «эмоциональная усталость».

Gemini Free Tier и другие бесплатные сервисы могут использовать переданные данные для улучшения продуктов согласно своим условиям. Поэтому приватные материалы не должны попадать в запросы даже в анонимизированном виде, если сохраняется риск повторной идентификации.

В БД желательно хранить хеш запроса и технические метаданные; полный prompt — только при включённом режиме отладки и без персональных данных.

# 7. Safety Gate для психологической тематики

Проверка строится в два слоя: детерминированные правила и отдельный LLM-валидатор. Решение генератора никогда не считается достаточным для публикации.

## 7.1. Автоматический запрет

постановка диагноза пользователю или его партнёру;

слова «гарантированно», «вылечу», «избавлю за N встреч»;

указания прекратить лечение или изменить медикаменты;

категорические советы о разводе, разрыве или обвинении другого человека;

контент о суициде, самоповреждении, психозе, насилии и кризисе;

реальные клиентские истории, даже после поверхностной анонимизации;

псевдотесты, выдающие диагноз по одному ответу.

## 7.2. Статусы проверки

| Статус | Действие |
| --- | --- |
| SAFE | Разрешить рендер и публикацию. |
| REWRITE | Автоматически переписать один раз и проверить заново. |
| MANUAL_REVIEW | Не публиковать; поместить в отдельную очередь. |
| REJECTED | Удалить из публикационной очереди, сохранить причину. |

# 8. Рендер немого Reels

Ролик создаётся локально. Pillow отвечает за перенос строк, композицию и статические кадры. FFmpeg выполняет масштабирование, анимацию, переходы, кодирование H.264/AAC и финальную проверку длительности. Документация FFmpeg описывает фильтры для текста, масштабирования, переходов и сборки filtergraph. [7]

| Параметр | Значение первой версии |
| --- | --- |
| Размер | 1080 × 1920, 9:16 |
| Частота | 30 кадров/с |
| Видео | H.264, yuv420p |
| Аудио | необязательный тихий лицензированный фон; ролик понятен без звука |
| Длительность | 18–35 секунд |
| Safe zone | верх/низ оставляются свободными от ключевого текста |
| Контраст | контраст текста проверяется до рендера |
| Файл | MP4, уникальное имя по content_id |

## 8.1. Шаблоны первой версии

Kinetic text — крупные фразы с мягким появлением.

Карточки — последовательность 4–6 смысловых экранов.

Переписка — только смоделированная ситуация с явной маркировкой.

Вопрос и варианты — без диагностического вывода.

Цитата + объяснение — собственный текст, не чужая цитата.

Мини-практика — один безопасный шаг без обещания результата.

# 9. Подсистема публикации без официального API

Архитектурное решение: Публикация оформляется как заменяемый адаптер. Вся остальная система не знает, нажимаются кнопки в Android-приложении или в браузере.

## 9.1. Рекомендуемый производственный канал: Android + Appium

Appium UiAutomator2 предназначен для автоматизации Android-приложений и поддерживается как официальный драйвер проекта Appium. Для данного проекта используется отдельный физический Android-телефон, постоянно подключённый к Windows-ПК по USB. [2][3]

Instagram устанавливается из официального магазина приложений.

Вход и 2FA выполняются владельцем один раз на телефоне.

Appium открывает Instagram, выбирает создание Reel, загружает локально переданный MP4, вводит подпись и нажимает публикацию.

После успеха сохраняются скриншот, время, content_id и наблюдаемый текст подтверждения.

При CAPTCHA, повторном входе или защитной проверке выполнение немедленно прекращается.

## 9.2. Быстрый MVP и резерв: Web + Playwright

Playwright может сохранять состояние авторизации и запускать постоянный браузерный профиль. Профиль должен быть отдельным от повседневного Chrome/Edge; документация отдельно предупреждает не автоматизировать основной пользовательский профиль. [1][8]

Создаётся отдельный каталог browser_profile/instagram.

Первый вход выполняется вручную в видимом окне браузера.

Дальнейшие запуски используют тот же профиль с cookies и local storage.

Скрипт работает в headed-режиме; при изменении интерфейса сохраняет trace и скриншот.

Пароль не хранится в коде, БД или конфигурационном файле.

## 9.3. Приоритет каналов

| Сценарий | Канал |
| --- | --- |
| Разработка прототипа | Playwright |
| Постоянная публикация Reels | Android + Appium |
| Сбой Android-канала | Playwright, если UI публикации доступен |
| Защитная проверка аккаунта | Остановить оба канала |
| Изменение UI | Перевести очередь в PAUSED до обновления селекторов |

## 9.4. Запрещённые технические приёмы

обход CAPTCHA и 2FA;

эмуляция множества устройств и аккаунтов;

подмена fingerprint;

частая смена IP/геолокации;

приватные API и reverse engineering;

автолайки, автофолловинг, массовые DM;

автоматическое принятие новых разрешений и предупреждений без проверки.

# 10. Машина состояний публикации

DRAFT
  -> GENERATED
  -> SAFETY_CHECKED
  -> RENDERED
  -> QUEUED
  -> PUBLISHING
       -> PUBLISHED
       -> RETRY_WAIT
       -> AUTH_REQUIRED
       -> UI_CHANGED
       -> BLOCKED_BY_PLATFORM
       -> FAILED_FINAL

Переход в PUBLISHED разрешён только после UI-подтверждения и сохранения доказательства публикации. При неизвестном результате запись получает статус VERIFY_REQUIRED, а повторная публикация автоматически запрещается до проверки, чтобы не создать дубликат.

# 11. Сквозной ежедневный процесс

Планировщик создаёт daily_run и блокировку процесса.

Topic Planner выбирает тему, которой не было в заданном периоде.

LLM Router создаёт три ContentSpec-кандидата через основной облачный провайдер и при необходимости автоматически переключается на резерв.

Deduplication сравнивает кандидатов с историей.

Safety Gate выбирает допустимый вариант либо отменяет выпуск.

Renderer создаёт MP4 и контрольный PNG обложки.

Media Validator проверяет размер, длительность, кодек и наличие файла.

Publish Queue резервирует задание.

Publisher загружает ролик через выбранный UI-канал.

Publication Verifier сохраняет скриншот и подтверждение.

Система закрывает daily_run и удаляет временные файлы по политике хранения.

# 12. Модель данных SQLite

| Таблица | Основные поля | Назначение |
| --- | --- | --- |
| topics | id, rubric, title, active, cooldown_days | Утверждённые направления контента. |
| content_items | id, topic_id, spec_json, safety_status, hash | Сценарии и результаты проверки. |
| render_jobs | id, content_id, template, output_path, status | Задания рендера. |
| publish_jobs | id, content_id, channel, scheduled_at, status, attempts | Очередь публикаций. |
| publication_evidence | job_id, screenshot_path, observed_text, published_at | Доказательство результата. |
| accounts | id, account_alias, publisher_type, enabled | Настройки аккаунта без пароля. |
| assets | id, path, type, license_note, usage_count | Локальная медиатека. |
| safety_events | content_id, rule_id, severity, message | Причины блокировки. |
| system_events | ts, level, component, event, details_json | Технический журнал. |
| locks | name, acquired_at, owner | Предотвращение параллельных запусков. |

# 13. Структура проекта

content_factory/
  app/
    config.py
    db.py
    scheduler.py
    orchestrator.py
    planner/
    llm/
      router.py
      providers.py
      schemas.py
      prompts.py
      usage.py
    safety/
    rendering/
    publishing/
      base.py
      appium_publisher.py
      playwright_publisher.py
    monitoring/
  data/
  media/
  browser_profile/
  logs/
  tests/
  .env
  .env.example

# 14. Конфигурация

system:
  timezone: Asia/Almaty
  daily_publish_time: "19:30"
  max_publish_attempts: 2
  publisher_priority: [appium, playwright]

llm:
  generation_priority: [groq, cerebras, gemini, openrouter]
  safety_priority: [groq_safeguard, gemini, cerebras]
  timeout_sec: 60
  max_provider_attempts: 1
  retry_on: [429, 500, 502, 503, 504]
  require_valid_json: true
  store_usage: true

content:
  language: ru
  duration_sec: [18, 35]
  max_screens: 6
  allow_personal_data: false

# 15. Безопасность учётной записи

Использовать отдельный телефон и отдельный браузерный профиль только для одного Instagram-аккаунта.

Не хранить пароль в исходном коде. Сохранять только локальную сессию приложения/браузера.

API-ключи LLM-поставщиков хранить отдельно от Instagram-сессии, не выводить в логи и периодически перевыпускать.

Для каждого ключа использовать минимально доступные права и отдельный проект, предназначенный только для контент-завода.

Ограничить доступ к каталогу профиля и скриншотам правами текущего пользователя Windows.

Исключить browser_profile, state-файлы и БД из Git.

Включить 2FA и сохранить резервные коды офлайн.

Не менять регулярно IP, устройство, язык и часовой пояс.

При предупреждении Instagram автоматически остановить публикации до ручного решения.

Не давать системе права на удаление старых постов и изменение профиля.

Playwright предупреждает, что сохранённое состояние браузера может содержать cookies и заголовки, позволяющие выдать себя за пользователя; такие файлы нельзя помещать в репозиторий. [1]

# 16. Отказоустойчивость и контроль ошибок

| Ошибка | Реакция системы |
| --- | --- |
| Основной LLM-поставщик недоступен | Зафиксировать ошибку и перейти к следующему провайдеру по priority list. |
| FFmpeg завершился с ошибкой | Сохранить stderr, пометить render job как FAILED. |
| Телефон отключён | Перейти на Playwright только если разрешён fallback. |
| Instagram требует вход | AUTH_REQUIRED; никаких автоматических попыток ввода пароля. |
| Появилось неизвестное окно | Скриншот, trace, UI_CHANGED, остановка очереди. |
| Нет подтверждения публикации | VERIFY_REQUIRED; повтор запрещён. |
| Сетевой сбой | Одна отложенная попытка с увеличенным интервалом. |
| Ограничение аккаунта | BLOCKED_BY_PLATFORM и глобальная пауза. |
| Все LLM-поставщики недоступны | GENERATION_DEFERRED; не публиковать старый или непроверенный материал. |
| Ответ не проходит JSON Schema | Один запрос на исправление у другого провайдера; затем REJECTED/DEFERRED. |
| API-ключ отклонён: 401/403 | Отключить провайдера, записать AUTH_ERROR и потребовать ручную замену ключа. |

# 17. Мониторинг

Минимальная версия не требует внешнего сервиса. Ежедневно создаётся локальный HTML-отчёт и системный журнал.

Последний успешный запуск.

Последняя публикация.

Длина очереди.

Ошибки за 24 часа.

Состояние Android-устройства.

Состояние browser profile.

Количество отклонённых Safety Gate материалов.

Ссылка на последние скриншоты и trace.

# 18. Аналитика без официального API

В первой версии самообучение по Instagram Insights отключено. Система использует собственные метрики производства: успешность публикации, частоту ошибок, повторяемость тем и распределение рубрик.

Опциональный Metrics Collector может открывать профессиональную панель аккаунта через UI и считывать видимые значения из DOM/accessibility tree. Этот модуль следует считать экспериментальным: он ещё сильнее зависит от интерфейса и повышает риск автоматизированного доступа. По умолчанию он выключен.

# 19. Развёртывание на Windows 10

## 19.1. Основной узел

Windows 10 x64, постоянное подключение к интернету.

Python 3.12 в отдельном virtual environment.

API-ключи минимум одного основного и одного резервного LLM-поставщика; Ollama для штатной работы не требуется.

FFmpeg в PATH.

Playwright с собственным Chromium.

Node.js + Appium + UiAutomator2 для Android-канала.

Планировщик заданий Windows запускает orchestrator.py.

## 19.2. Телефон публикации

Отдельный Android-телефон, не используемый владельцем ежедневно.

USB debugging включается только для доверенного ПК.

Экран не блокируется в окно публикации.

Instagram обновляется контролируемо: после обновления сначала smoke-test.

На телефоне нет других аккаунтов, чтобы исключить ошибочную публикацию.

# 20. Послойный план разработки

## 20.1. Основной принцип: сначала вертикальный скелет

Разработка начинается не с качества текстов, количества шаблонов или автоматической публикации. Сначала создаётся минимальный сквозной цикл, который проходит все состояния от задания до результата на заглушках. После этого каждый внешний или интеллектуальный блок заменяется реальной реализацией через стабильный интерфейс.

СКЕЛЕТ ГОТОВ, когда одна команда run-once берёт тестовую тему, создаёт фиксированный ContentSpec, выполняет базовую проверку, рендерит корректный MP4, передаёт его в MockPublisher и фиксирует все переходы в SQLite. На этом этапе нет облачного LLM, Instagram, Appium и аналитики.

Сначала проверяется сам конвейер и машина состояний; качество отдельных блоков улучшается позже.

Все внешние зависимости подключаются только через порты: ContentProvider, SafetyChecker, Renderer и PublisherAdapter.

Каждый шаг сохраняет вход, выход, статус и ошибку, поэтому сбой можно продолжить с последнего подтверждённого состояния.

После завершения слоя 1 доменные контракты замораживаются; дальнейшие изменения выполняются адаптерами и миграциями, а не переписыванием ядра.

## 20.2. Неподвижное ядро и заменяемые блоки

| Элемент | Реализация в скелете | Как улучшается поверх скелета |
| --- | --- | --- |
| Orchestrator | Одна команда run-once последовательно вызывает этапы. | Планировщик, повторы, блокировки и параллельные технические задачи. |
| Repository | SQLite и минимальные таблицы jobs, content_items, artifacts, events. | Миграции, резервные копии, отчёты, агрегированная статистика. |
| ContentProvider | StaticContentProvider возвращает заранее заданный ContentSpec. | GroqProvider, затем LLM Router с Cerebras, Gemini и OpenRouter. |
| SafetyChecker | Правила по запрещённым словам и темам. | Отдельная LLM-проверка, переписывание и контрольный корпус. |
| Renderer | Один типографический шаблон и фиксированный фон. | Несколько шаблонов, автоподбор размеров, анимации и библиотека фонов. |
| PublisherAdapter | MockPublisher записывает успешный результат без Instagram. | PlaywrightPublisher, затем AppiumPublisher. |
| StateMachine | Фиксированные допустимые переходы и идемпотентность. | Новые статусы добавляются миграцией; обход переходов запрещён. |
| Observability | Текстовый лог и таблица events. | HTML-отчёт, health-check, скриншоты, лимиты и уведомления. |
| NicheProfile | Файл profiles/women_psychology.yaml с фиксированными темами, тоном, запретами, CTA и визуальными правилами. | Версионирование профилей, несколько языков и отдельные профили для разных экспертов. |
| ContentSchema | schemas/content_spec_v1.json валидирует вход до SafetyChecker и Renderer. | Миграции схемы и обратная совместимость без изменения интерфейсов адаптеров. |

## 20.3. Рекомендуемая структура проекта

content_factory/
  app/
    domain/
      models.py            # ContentSpec, SafetyResult, RenderArtifact, PublishResult
      states.py            # машина состояний и допустимые переходы
      errors.py            # типизированные ошибки
      niche_profile.py     # чтение и валидация профиля тематики
    ports/
      content_provider.py  # интерфейс генератора
      safety_checker.py    # интерфейс проверки
      renderer.py          # интерфейс рендера
      publisher.py         # интерфейс публикации
    services/
      orchestrator.py      # единый сквозной сценарий run_once
      topic_planner.py
    adapters/
      content/static_provider.py
      llm/groq_provider.py
      llm/router.py
      safety/rule_checker.py
      safety/llm_checker.py
      render/basic_renderer.py
      render/template_renderer.py
      publish/mock_publisher.py
      publish/playwright_publisher.py
      publish/appium_publisher.py
    infrastructure/
      config.py
      db.py
      migrations/
      logging_setup.py
      locks.py
    web/
      app.py               # локальная панель 127.0.0.1:8000
      templates/
        gallery.html
        job_detail.html
      static/
    cli.py
  profiles/
    women_psychology.yaml  # темы, тон, запреты, CTA и визуальные правила
  schemas/
    content_spec_v1.json   # неизменяемый JSON-контракт генерации и рендера
  docs/
    adr/
      ADR-001-source-adoption.md
  tests/
    unit/
    integration/
    fixtures/
  data/
    content_factory.db
  output/
  logs/
    app.log
  run_skeleton.bat
  .env.example
  requirements.txt

Правило зависимостей: domain и ports не импортируют Playwright, Appium, OpenAI SDK, FFmpeg или конкретную БД. Адаптеры зависят от контрактов ядра, но ядро не знает о конкретных поставщиках.

## 20.4. Контракты, которые замораживаются после скелета

| Контракт | Минимальные обязательные поля | Назначение |
| --- | --- | --- |
| ContentSpec | schema_version, id, topic, rubric, hook, screens, caption, cta, visual_theme | Единый сценарий, независимый от поставщика LLM и шаблона видео. |
| SafetyResult | status, risk_flags, reasons, corrected_spec | Решение SAFE / REWRITE / MANUAL_REVIEW / REJECTED. |
| RenderArtifact | content_id, path, sha256, width, height, duration, codec | Проверенный файл, готовый к передаче любому PublisherAdapter. |
| PublishResult | status, external_ref, published_at, screenshot_path, error_code | Единый результат Mock, Playwright и Appium-публикаторов. |
| JobRecord | job_id, content_id, stage, attempt, next_retry_at, last_error | Возобновление после сбоя и защита от двойной публикации. |
| NicheProfile | profile_version, audience, tone, topics, forbidden, visuals, cta | Единый набор редакционных правил, не зависящий от конкретной LLM. |
| TemplateSpec | template_id, supported_layouts, typography, transitions, safe_areas | Контракт между ContentSpec и заменяемыми видеошаблонами. |

## 20.5. Карта слоёв разработки

| Слой | Что добавляется | Критерий готовности |
| --- | --- | --- |
| 0. Фундамент | Конфигурация, SQLite, миграции, логи, CLI, доменные модели, интерфейсы, women_psychology.yaml и content_spec_v1.json. | Команды doctor и init-db проходят на чистой установке; секреты не попадают в Git и логи. |
| 1. Вертикальный скелет | StaticContentProvider → RuleSafetyChecker → BasicRenderer → MockPublisher; локальная панель, галерея результатов, 10-секундный preview и run_skeleton.bat. | run-once проходит полный цикл; панель открывает MP4/JSON/события; повторный запуск не создаёт второй ролик и вторую публикацию. |
| 2. Облачная генерация | Один GroqProvider за ContentProvider; строгий JSON и Pydantic. | 100 тестовых ответов либо валидны, либо корректно отклонены; недоступность API не ломает очередь. |
| 3. Safety Gate | Детерминированные правила, отдельный LLM-валидатор и одно автоматическое исправление. | Все красные контрольные примеры блокируются; SAFE-материалы не меняются без причины. |
| 4. Рендер v1 | Три типографических шаблона, TemplateSpec, перенос строк, автоподбор шрифта, частичный повторный рендер и FFprobe. | 20 эталонных роликов читаемы, имеют 1080×1920 и проходят техническую проверку. |
| 5. Web-публикация MVP | PlaywrightPublisher на отдельном тестовом аккаунте и профиле браузера. | 5 последовательных публикаций; challenge переводит задачу в AUTH_REQUIRED без обхода защиты. |
| 6. Надёжность | Блокировки, outbox, retry policy, LLM fallback, backup/restore и идемпотентность. | Перезапуск на каждом этапе не создаёт дубликат; восстановление из резервной копии проверено. |
| 7. Android production | AppiumPublisher и передача MP4 на отдельный телефон. | 10 последовательных публикаций; неизвестный экран останавливает процесс и сохраняет диагностику. |
| 8. Контентный интеллект | TopicPlanner, cooldown, semantic dedup, серии, чередование CTA и шаблонов. | План на 30 выпусков не содержит смысловых дублей и соблюдает лимиты рубрик. |
| 9. Автономная эксплуатация | Планировщик Windows, health-check, HTML-отчёт, очистка файлов и уведомление об остановке. | 14 дней штатной работы без двойных публикаций и потери состояния. |
| 10. Аналитика и оптимизация | Поздний необязательный read-only сбор метрик через UI или импорт; рейтинг тем и шаблонов. | Сбой аналитики не влияет на генерацию и публикацию; изменения стратегии ограничены правилами. |

## 20.6. Детальный план по слоям

### 20.6.1. Слой 0 — фундамент проекта

Цель: создать стабильную основу до появления какой-либо автоматизации Instagram.

Добавляем: репозиторий, virtual environment, requirements.txt, .env.example, config.py, SQLite migrations, structured logging, CLI-команды doctor/init-db/show-status, базовые модели и порты.

Критерий готовности: проект разворачивается из чистой папки; миграции повторяемы; конфигурационные ошибки выдаются до запуска цикла; unit-тесты доменных моделей проходят.

Пока не делаем: не подключать LLM, FFmpeg, Playwright или Appium.

### 20.6.2. Слой 1 — минимальный вертикальный скелет

Цель: доказать, что вся цепочка и машина состояний работают от начала до конца.

Добавляем: одну тестовую тему, StaticContentProvider, простой RuleSafetyChecker, BasicRenderer с одним фоном, MockPublisher, run-once, таблицу событий, локальную read-only веб-панель и run_skeleton.bat.

Критерий готовности: цикл заканчивается статусом PUBLISHED_MOCK; MP4 существует и открывается из панели; на 127.0.0.1:8000 видны задание, ContentSpec, артефакты, события и ошибки; второй запуск с тем же id ничего не дублирует; искусственный сбой возобновляется с правильного этапа.

Пока не делаем: не улучшать тексты, дизайн, публикацию или аналитику.

### 20.6.3. Слой 2 — базовая облачная генерация

Цель: заменить только StaticContentProvider, не меняя остальной конвейер.

Добавляем: GroqProvider, timeout, обработку 401/403/429/5xx, JSON extraction, Pydantic validation, сохранение provider/model/token usage и feature flag CONTENT_PROVIDER=static|groq.

Критерий готовности: Static и Groq возвращают одинаковый ContentSpec; отключение ключа переводит задание в GENERATION_DEFERRED; 100 тестовых сценариев не проходят дальше при неверной структуре.

Пока не делаем: пока не добавлять несколько поставщиков и самооптимизацию промптов.

### 20.6.4. Слой 3 — независимый Safety Gate

Цель: не допустить публикацию диагностического, кризисного или манипулятивного текста.

Добавляем: словарные правила, тематические блокировки, отдельный safety prompt, статусы SAFE/REWRITE/MANUAL_REVIEW/REJECTED, максимум одну попытку исправления и контрольный набор примеров.

Критерий готовности: красный корпус блокируется; безопасный корпус проходит; генератор не может сам присвоить себе SAFE; при недоступности safety-проверки публикация не продолжается.

Пока не делаем: не разбирать реальные сообщения клиентов и не создавать медицинские рекомендации.

### 20.6.5. Слой 4 — рендер v1

Цель: сделать визуально приемлемый, но ещё простой немой Reels.

Добавляем: три шаблона: карточки, kinetic text и вопрос; автоперенос строк, safe margins, ограничение длины, библиотеку локальных фонов, FFmpeg encode и FFprobe validation.

Критерий готовности: 20 тестовых материалов не имеют обрезанного текста; все файлы 1080×1920, H.264/AAC, 30 fps; одинаковый ContentSpec воспроизводимо создаёт тот же смысловой ролик.

Пока не делаем: не добавлять генеративное видео, аватары и сложные эффекты.

### 20.6.6. Слой 5 — Web-публикация MVP

Цель: подключить первый реальный PublisherAdapter с минимальной стоимостью разработки.

Добавляем: отдельный браузерный профиль, ручной первичный вход, headed Playwright, стабильные локаторы, загрузку MP4, подпись, подтверждение, скриншоты и stop conditions.

Критерий готовности: 5 публикаций на тестовом аккаунте; повторный вызов не публикует второй раз; CAPTCHA/2FA/новый диалог немедленно останавливают задачу.

Пока не делаем: не использовать stealth, подмену fingerprint, прокси-ротацию или обход проверок.

### 20.6.7. Слой 6 — надёжность и резервирование

Цель: сделать перезапуски и временные сбои безопасными.

Добавляем: job lock, outbox pattern, ограниченные retry, next_retry_at, content hash, publish idempotency key, очистку временных файлов, backup/restore, LLM Router и резервных поставщиков.

Критерий готовности: проходят fault-injection тесты после генерации, рендера и клика публикации; ни один сценарий не создаёт двойной пост; БД восстанавливается из резервной копии.

Пока не делаем: не увеличивать объём публикаций и не добавлять несколько аккаунтов.

### 20.6.8. Слой 7 — Android-публикатор

Цель: заменить веб-канал более близким к штатному мобильному сценарию, сохранив Playwright как резерв.

Добавляем: отдельный телефон, Appium UiAutomator2, передачу файла, выбор Reel, подпись, публикацию, распознавание известных экранов и диагностику неизвестных состояний.

Критерий готовности: 10 последовательных тестовых публикаций; сбой USB, блокировка экрана и неизвестный диалог корректно фиксируются; переключение publisher=playwright|appium выполняется конфигурацией.

Пока не делаем: не объединять управление телефоном с логикой генерации и БД.

### 20.6.9. Слой 8 — контентный интеллект

Цель: улучшать разнообразие и системность контента без изменения производственного конвейера.

Добавляем: TopicPlanner, веса рубрик, cooldown, semantic hash/embeddings, серии, историю hooks/CTA, лимиты повторов и контент-календарь.

Критерий готовности: генерация 30 будущих заданий не даёт близких дублей; одна рубрика не захватывает ленту; запрещённые темы исключаются до обращения к LLM.

Пока не делаем: не обучать модель на личных данных и не позволять статистике отменять safety-правила.

### 20.6.10. Слой 9 — автономная эксплуатация

Цель: перевести готовый конвейер в ежедневный режим с понятным контролем состояния.

Добавляем: Windows Task Scheduler, preflight doctor, disk-space check, provider health, HTML-отчёт, архив логов, retention policy, ежедневную резервную копию и уведомление только при остановке.

Критерий готовности: 14-дневный прогон не теряет задания и не создаёт дубликаты; после перезагрузки ПК цикл продолжает очередь; оператор по отчёту понимает причину остановки.

Пока не делаем: не скрывать ошибки и не продолжать публикацию после AUTH_REQUIRED или UI_CHANGED.

### 20.6.11. Слой 10 — аналитика и самооптимизация, необязательный

Цель: использовать результат публикаций для выбора тем, но не связывать с ним жизнеспособность системы.

Добавляем: отдельный read-only MetricsCollector, ручной импорт как резерв, нормализацию метрик, scoring тем/крючков/шаблонов и ограниченное A/B-сравнение.

Критерий готовности: отключение аналитики не останавливает ежедневный выпуск; алгоритм не меняет safety policy; все корректировки объяснимы и имеют пределы.

Пока не делаем: не строить этот слой до стабильной производственной версии и не использовать агрессивный сбор данных.

## 20.7. Порядок интеграции и точки заморозки

Слой 0  Фундамент
   ↓
Слой 1  Вертикальный скелет  ← после него замораживаются контракты
   ↓
Слой 2  Облачная генерация
   ↓
Слой 3  Safety Gate
   ↓
Слой 4  Рендер v1
   ↓
Слой 5  Playwright MVP
   ↓
Слой 6  Надёжность и fallback
   ↓
Слой 7  Appium production
   ↓
Слой 8  Контентный интеллект
   ↓
Слой 9  Автономная эксплуатация
   ↓
Слой 10 Аналитика и оптимизация (необязательно)

Слои 2 и 4 могут разрабатываться параллельно после завершения слоя 1, но интегрируются по очереди.

Playwright внедряется раньше Appium, потому что быстрее доказывает сам бизнес-процесс публикации.

Резервирование поставщиков и сложные повторы добавляются только после того, как один поставщик и один цикл работают правильно.

Аналитика подключается последней: она не должна становиться новой критической зависимостью.

## 20.8. Контрольные релизы

| Релиз | Включённые слои | Что можно продемонстрировать |
| --- | --- | --- |
| M0 — Offline Skeleton | 0–1 | В браузере виден полный offline-цикл без Instagram: тема → ContentSpec → MP4 → PUBLISHED_MOCK, включая логи и артефакты. |
| M1 — Safe Content Engine | 0–4 | Облачная генерация, safety-проверка и три качественных шаблона. |
| M2 — Publishing MVP | 0–5 | Автопубликация на тестовый аккаунт через Playwright. |
| M3 — Reliable Production Base | 0–7 | Идемпотентная очередь, резервные LLM и основной Android-канал. |
| M4 — Zero-touch v1 | 0–9 | Ежедневная эксплуатация, отчётность, backups и контролируемая остановка. |
| M5 — Adaptive Content | 0–10 | Поздняя аналитика и ограниченная оптимизация тем/шаблонов. |

## 20.9. Definition of Done для каждого слоя

Новый блок подключается через существующий порт и не требует прямых изменений в соседних адаптерах.

Есть feature flag или конфигурационный переключатель, позволяющий вернуться к предыдущей реализации.

Изменения схемы БД оформлены миграцией и проверены на копии рабочей базы.

Есть unit-тесты, интеграционный happy path и минимум один тест отказа.

В логах присутствуют content_id/job_id, стадия, длительность и нормализованный error_code; секреты и персональные данные отсутствуют.

Повторный запуск безопасен и не создаёт второй контент, файл или публикацию.

Документация содержит способ включения, проверки, отключения и восстановления после сбоя.

## 20.10. Граница объёма

| Уровень | Что входит | Что не является обязательным |
| --- | --- | --- |
| Скелет | Слои 0–1 и локальная панель результатов. | LLM, Instagram, несколько шаблонов, расписание и внешняя публикация панели. |
| MVP | Слои 0–5: безопасный ролик и тестовая web-публикация. | Appium, расширенный planner, аналитика. |
| Производственная v1 | Слои 0–9: Android, надёжность, планирование и ежедневная эксплуатация. | Самообучение, multi-account, сложная панель управления. |
| Версия v2 | Слой 10 и отдельные улучшения качества. | Любые функции, нарушающие safety policy или устойчивость ядра. |

РЕШЕНИЕ ДЛЯ СТАРТА: реализовать только слои 0 и 1. Пока offline-скелет не проходит 20 последовательных циклов без дублей и потери состояния, не подключать облачный LLM и реальную публикацию.

## 20.11. Где смотреть результаты работы скелета

Визуальная проверка является частью слоя 1. Скелет считается полезным только тогда, когда результат можно увидеть без ручного просмотра БД и поиска файлов через проводник. Для этого запускается локальная панель, доступная только на текущем компьютере.

СТАТУС НА МОМЕНТ ВЕРСИИ 1.3: этот раздел описывает обязательный результат будущей реализации слоя 1. Архитектура и документация готовы, но исполняемый скелет ещё не написан; поэтому адрес 127.0.0.1:8000 и файлы output/... появятся после разработки слоёв 0–1.

### 20.11.1. Запуск одной командой

В корне проекта создаётся run_skeleton.bat. Команда проверяет окружение, применяет миграции, запускает локальный веб-сервер на loopback-интерфейсе и открывает панель в браузере.

run_skeleton.bat

# Ожидаемый адрес панели:
http://127.0.0.1:8000

# Эквивалентные команды для диагностики:
py -m app.cli doctor
py -m app.cli init-db
py -m app.cli run-once
py -m app.cli dashboard --host 127.0.0.1 --port 8000

Панель привязывается только к 127.0.0.1 и не открывается в локальную сеть или интернет.

Кнопка «Запустить тест» создаёт одно новое тестовое задание и вызывает тот же orchestrator, что и CLI-команда run-once.

Если порт занят или миграции не прошли, окно командной строки показывает понятную причину и путь к журналу.

### 20.11.2. Что показывает веб-панель

| Экран | Что видно | Источник данных |
| --- | --- | --- |
| Главная | Последнее задание, общий статус, текущий этап, длительность, кнопка запуска теста. | jobs / system_events |
| Задания | Список запусков с фильтром COMPLETED, FAILED, PAUSED и PUBLISHED_MOCK. | jobs / publish_jobs |
| Карточка задания | Тема, ContentSpec, safety-результат, выбранный шаблон, переходы состояний и error_code. | content_items / safety_events / system_events |
| Артефакты | Встроенный просмотр reel.mp4, cover.png, caption.txt, content.json и result.json. | output/<job_id>/ |
| Состояние системы | Доступность БД, FFmpeg, свободное место, версия схемы и последний успешный цикл. | doctor / migrations / system_events |
| Галерея | Сетка всех MP4 с hover/preview, статусом, темой, шаблоном и ссылкой на карточку задания. | jobs / artifacts / output/<job_id>/ |
| Профиль и контракты | Read-only просмотр women_psychology.yaml, версии ContentSpec и TemplateSpec. | profiles/ / schemas/ |

Задание #000025                         Статус: PUBLISHED_MOCK
Тема: Личные границы                    Длительность: 8.2 сек

Генератор: StaticContentProvider        Safety: SAFE
Рендер: COMPLETED                       Publisher: MockPublisher

[▶ Смотреть reel.mp4]  [JSON]  [События]  [Лог ошибки]

Хронология:
10:00:00 CREATED → 10:00:01 GENERATED → 10:00:01 SAFE
→ 10:00:08 RENDERED → 10:00:08 PUBLISHED_MOCK

### 20.11.3. Где лежат файлы результата

Каждое задание получает отдельный каталог. Имя каталога должно содержать стабильный job_id, а не только дату, чтобы повторный запуск не перезаписывал чужой результат.

output/
  000025/
    reel.mp4          # итоговый вертикальный ролик
    cover.png         # обложка или первый кадр
    content.json      # валидированный ContentSpec
    caption.txt       # подпись к публикации
    safety.json       # результат RuleSafetyChecker
    result.json       # итог MockPublisher и контрольные метаданные
    render.log        # stdout/stderr FFmpeg для этого задания

| Файл | Что проверяет пользователь |
| --- | --- |
| reel.mp4 | Текст читается, кадры не обрезаны, ролик открывается и имеет правильную ориентацию. |
| content.json | Какие именно экраны, тема, CTA и визуальная категория переданы в рендер. |
| safety.json | Почему материал разрешён, переписан, отправлен на ручную проверку или заблокирован. |
| result.json | Какой PublisherAdapter был вызван, какой статус получен и есть ли подтверждение результата. |
| render.log | Причина ошибки FFmpeg, если MP4 не создан или не прошёл техническую проверку. |

### 20.11.4. Где хранится история

SQLite: data/content_factory.db — источник истины для статусов и связей между темой, контентом, рендером и публикацией.

Основные таблицы: content_items, render_jobs, publish_jobs, publication_evidence, safety_events и system_events. Панель читает их через Repository и не содержит отдельной логики состояний.

Технический журнал: logs/app.log — последовательность событий с timestamp, job_id/content_id, компонентом, длительностью и нормализованным error_code.

Просмотр БД: обычно не требуется; для диагностики можно использовать встроенную страницу задания или внешний SQLite-клиент только в read-only режиме.

### 20.11.5. Минимальные страницы и маршруты

| Маршрут | Назначение | Изменяет состояние |
| --- | --- | --- |
| GET / | Главная страница и последнее задание. | Нет |
| GET /jobs | История заданий и фильтры статусов. | Нет |
| GET /jobs/{id} | Подробная карточка задания. | Нет |
| GET /jobs/{id}/artifacts/{name} | Безопасная выдача разрешённого артефакта из каталога задания. | Нет |
| POST /jobs/test | Создание одного тестового запуска через orchestrator. | Да |
| GET /health | Проверка процесса, БД и доступности необходимых локальных компонентов. | Нет |

Сервер не должен принимать произвольный путь к файлу: артефакты выдаются только по job_id и списку разрешённых имён.

Веб-панель не хранит Instagram-пароль, API-ключи и содержимое .env и никогда не показывает их в HTML.

В скелете нет кнопки реальной публикации; единственный результат PublisherAdapter — безопасный статус PUBLISHED_MOCK.

### 20.11.6. Критерий визуальной приёмки скелета

После запуска run_skeleton.bat браузер открывает http://127.0.0.1:8000 без ручного ввода команд.

Нажатие «Запустить тест» создаёт одно задание и показывает обновление его этапов.

После завершения ролик воспроизводится непосредственно из карточки задания.

ContentSpec, safety-результат, result.json и хронология доступны рядом с видео.

Каталог output/<job_id>/ содержит полный набор артефактов, а data/content_factory.db — согласованные статусы.

При искусственной ошибке карточка показывает FAILED, error_code, последний успешный этап и ссылку на лог.

Повторный запуск того же job_id не создаёт второй MP4 и второй PUBLISHED_MOCK.

Перезагрузка страницы не меняет состояние и не запускает задание повторно.

Слой 1 нельзя считать завершённым только по сообщению в консоли. Обязательный демонстрационный результат — открываемый MP4 и полная карточка задания в локальной панели.

# 21. Тестирование

## 21.1. Автоматические тесты

Pydantic-валидация ContentSpec.

Тесты запрещённых слов и риск-сценариев.

Проверка уникальности content hash.

FFprobe-проверка готового MP4.

Тест переходов машины состояний.

Тест идемпотентности publish job.

Mock-тест PublisherAdapter без Instagram.

## 21.2. UI smoke-tests

Открытие приложения/сайта и проверка авторизации.

Переход до экрана загрузки без фактической публикации.

Загрузка тестового файла на закрытый тестовый аккаунт.

Проверка поведения при отключённом интернете.

Проверка поведения при неизвестном диалоге.

Проверка, что система не нажимает кнопку повторно после неизвестного результата.

# 22. Критерии приёмки производственной версии v1

Система создаёт один уникальный безопасный ролик по расписанию.

Готовый MP4 имеет 1080×1920, корректный кодек и читаемый текст.

При штатной сессии публикация проходит без участия человека.

При login challenge система останавливается и не пытается обойти проверку.

Не создаются дубликаты после перезапуска или сетевого сбоя.

Все действия и ошибки имеют timestamp и content_id.

Пароль Instagram отсутствует в коде, БД и логах.

Отключены любые engagement-операции.

Есть резервный способ публикации и процедура ручного восстановления.

# 23. Ограничения и честная оценка

1. Без официального API нет гарантированной стабильности. Любое изменение интерфейса Instagram может остановить публикации.

2. Система может работать без человека неделями, но не может обещать вечную автономность: Instagram периодически требует подтверждение входа, 2FA или иные проверки.

3. Применение UI-автоматизации к Instagram является неподдерживаемым сценарием и несёт риск ограничения аккаунта. Наиболее безопасная эксплуатация — один собственный аккаунт, один стабильный девайс, одна публикация в день и отсутствие любых массовых взаимодействий.

4. Полностью автономная генерация психологического контента допустима только в узком заранее утверждённом диапазоне тем. Облачным моделям запрещено передавать материалы клиентов; кризисные и медицинские темы должны быть исключены.

5. Самообучение по статистике без API возможно только через дополнительное чтение UI, что повышает хрупкость и риск; поэтому оно не входит в MVP.

# 24. Рекомендуемое итоговое решение

Для первой рабочей версии использовать единый Windows 10-ПК для SQLite, рендера, очереди и управления публикацией; Groq — как основной облачный генератор и отдельный safeguard-валидатор; Cerebras — первый резерв; Gemini и OpenRouter — дополнительные резервы. Отдельный Android-телефон остаётся основным каналом публикации, Playwright — резервным. Ollama не требуется и может быть добавлена позднее только как необязательный офлайн-fallback. Архитектурные решения по контрактам, галерее, stateful resume и профилю ниши основаны на сравнительном анализе источников [17]–[26], но реализуются независимо и без привязки к одному репозиторию.

Решение по запуску: Сначала протестировать полный цикл на отдельном тестовом Instagram-аккаунте не менее 14 дней. Только после устойчивой работы переносить издатель на рабочий аккаунт.

# 25. Анализ похожих open-source контент-заводов

Поиск и проверка выполнены 30 июня 2026 года. Репозитории ниже рассматриваются как источники архитектурных паттернов и отдельных интерфейсных идей. Ни один из них не принимается целиком как основа проекта: наша задача отличается отсутствием лица и голоса, психологической тематикой, обязательным Safety Gate и публикацией без официального Instagram API.

ПРАВИЛО ЗАИМСТВОВАНИЯ: используем идеи, контракты и проверенные паттерны. Прямое копирование кода допускается только после проверки LICENSE конкретного репозитория, версии и зависимостей. Источник решения фиксируется в ADR.

## 25.1. Сравнение найденных проектов

| Проект | Подтверждённые возможности | Что полезно нам | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| ViralContent-Factory [17] | Фазовый pipeline, 5 LLM-поставщиков с failover, test preview, batch и журналирование. | Разделение этапов, приоритеты LLM и быстрый preview. | Брать паттерны; код не переносить целиком. |
| SocialFlow [18] | FastAPI, SQLite, APScheduler, Playwright, FFmpeg, brand-kit и локальные credentials. | Стек панели, границы адаптеров и профиль бренда/тематики. | Архитектурный ориентир. |
| gyoridavid/short-video-maker [19] | Генерация short-video через REST API и MCP; отдельная проверка статуса; Pexels и Remotion. | Renderer как отдельный сервис/порт и контракт задания. | Использовать идеи API, без голосовой части. |
| youtube-shorts-pipeline [20] | Одна тема + niche profile; несколько LLM/TTS-поставщиков и набор ниш. | Файл women_psychology.yaml как обязательный NicheProfile. | Включить в слой 0. |
| OpenShorts [21] | Галерея, отдельные страницы видео, очередь заданий, preview и публикационный интерфейс. | Локальная галерея результатов и карточка ролика. | UI-ориентир; внешние платные блоки не брать. |
| Vidosy [22] | Декларативная структура видео в JSON и независимый Remotion-рендер. | ContentSpec v1 как неизменяемый JSON-контракт. | Обязательный контракт ядра. |
| claude-video-kit [23] | JSON → vertical video; дизайн-контракт; заменяемые slide-композиции. | TemplateSpec и независимая замена видеошаблонов. | Ориентир для Renderer v2. |
| aaurelions/short-video-maker [24] | SQLite-аудит, stateful pipeline, resume после сбоя и частичная регенерация. | Возобновление с последнего этапа и повторный рендер отдельных артефактов. | Обязательное требование надёжности. |
| instagrapi [25] | Неофициальные Instagram private/web flows, сохранение сессии и challenge handling; автор предупреждает о хрупкости. | Только экспериментальный PublisherAdapter. | Не использовать в MVP и как основной канал. |
| OpenReels [26] | Одна команда превращает тему в готовый вертикальный MP4 через последовательный pipeline. | Понятная модель демонстрации и приёмки one-command. | Ориентир для run_skeleton.bat. |

## 25.2. Решения, которые включаются в нашу архитектуру

| Архитектурное решение | Источник | Реализация в нашем проекте | Слой |
| --- | --- | --- | --- |
| Профиль ниши отдельно от prompt | [20], [18] | profiles/women_psychology.yaml: аудитория, тон, темы, запреты, CTA, визуальные ограничения. | 0 |
| Декларативный JSON → видео | [22], [23] | schemas/content_spec_v1.json + Pydantic-модель ContentSpec; Renderer получает только валидированный объект. | 0–1 |
| Stateful pipeline и resume | [24] | JobRecord, этапы, attempt, last_error; повтор только незавершённого этапа. | 0–1, 6 |
| Фазовый оркестратор и LLM failover | [17] | Orchestrator + LLM Router; fast/strong задачи, provider health и fallback. | 2, 6 |
| Renderer как заменяемый сервис | [19], [22] | RendererPort, RenderArtifact, status API и частичный повторный рендер. | 1, 4 |
| Галерея и preview | [21] | GET /gallery, встроенное воспроизведение MP4, карточка задания и 10-секундный test preview. | 1 |
| Дизайн-контракт шаблонов | [23] | TemplateSpec: layout, safe areas, typography, transitions, supported screens. | 4 |
| One-command демонстрация | [26], [24] | run_skeleton.bat создаёт job, рендерит MP4, открывает панель и показывает PUBLISHED_MOCK. | 1 |
| Неофициальная публикация изолирована | [25] | InstagrapiPublisherExperimental не влияет на ядро и выключен по умолчанию. | после 7, необязательно |

## 25.3. Изменения послойного плана после анализа GitHub

| Слой | Дополнение | Зачем | Проверка |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | women_psychology.yaml, content_spec_v1.json, TemplateSpec и ADR-001. | Зафиксировать правила до подключения LLM и рендера. | Схемы валидируются; изменение prompt не меняет контракт. |
| 1 | Галерея, карточка задания, 10-секундный preview и MockPublisher. | Сразу видеть результат скелета и быстро проверять дизайн. | MP4 открывается в /gallery и повторный run не создаёт дубликат. |
| 2 | Разделение fast/strong задач и provider health. | Снижать расход бесплатных лимитов и переживать отказ поставщика. | Fallback фиксируется в events и usage. |
| 4 | RendererPort + TemplateSpec + частичный rerender. | Менять шаблон без повторной генерации текста. | Можно пересобрать только MP4 по существующему ContentSpec. |
| 6 | Resume from stage и регенерация отдельного артефакта. | Не начинать цикл заново после сетевой или render-ошибки. | Искусственный сбой продолжается с последнего успешного этапа. |
| 7+ | Экспериментальный private-API адаптер только отдельно. | Не привязывать стабильность проекта к неофициальной библиотеке. | По умолчанию выключен; ошибка не блокирует Playwright/Appium. |

## 25.4. Что сознательно не переносим

Голосовой pipeline TTS → Whisper → субтитры: заказчик не использует голос; он только усложнит MVP.

Скрейпинг Reddit, новостей и пользовательских историй: для психологической тематики это создаёт риск недостоверности, нарушения приватности и неуместных диагнозов.

ИИ-актёры, синтетические лица и lip-sync: они противоречат выбранному немому faceless-формату и требуют дополнительных платных сервисов.

Прямую публикацию через внешние платные агрегаторы: наша архитектура должна сохранять собственный PublisherAdapter и не зависеть от одного сервиса.

Stealth, fingerprint spoofing, обход challenge и массовые engagement-действия: они исключены политикой проекта.

Жёстко заданные модели, ключи, XPath и версии браузера: все изменяемые параметры должны находиться в конфигурации и проходить health-check.

Копирование чужого pipeline как монолита: каждый источник используется только для конкретного решения, которое оформляется отдельным портом, контрактом или ADR.

## 25.5. Правила работы с источниками и лицензиями

В docs/adr/ADR-001-source-adoption.md фиксируются: ссылка, дата проверки, заимствованная идея, причина выбора и отличия нашей реализации.

Перед переносом фрагмента кода отдельно проверяются LICENSE, copyright headers и совместимость зависимостей. Наличие публичного репозитория само по себе не означает разрешение на копирование.

Ссылки закрепляются на конкретный commit или release перед фактическим заимствованием, чтобы будущие изменения upstream не меняли смысл принятого решения.

Секреты, токены, cookies, browser profile и данные клиентов никогда не переносятся из примеров и не попадают в исходный код.

Любой внешний модуль оборачивается собственным Adapter/Port; его отключение не должно ломать ContentSpec, SQLite и офлайн-рендер.

ИТОГ АНАЛИЗА: обязательные новые элементы скелета — NicheProfile, ContentSpec v1, TemplateSpec, gallery/preview и stateful resume. Они дают больше пользы, чем попытка запускать целиком любой найденный контент-завод.

# 26. Ссылки на документацию и исходные проекты

[1] Playwright Python — Authentication: сохранение и повторное использование состояния авторизации. https://playwright.dev/python/docs/auth

[2] Appium — Install the UiAutomator2 Driver. https://appium.io/docs/en/latest/quickstart/uiauto2-driver/

[3] Appium — UiAutomator2 Android Driver. https://appium.github.io/appium.io/docs/en/drivers/android-uiautomator2/

[4] Groq — Rate Limits. https://console.groq.com/docs/rate-limits

[5] Groq — Structured Outputs. https://console.groq.com/docs/structured-outputs

[6] Instagram Terms of Use — ограничения неразрешённого доступа и сбора информации. https://www.facebook.com/help/instagram/581066165581870

[7] FFmpeg Filters Documentation. https://ffmpeg.org/ffmpeg-filters.html

[8] Playwright Python — BrowserType.launch_persistent_context. https://playwright.dev/python/docs/api/class-browsertype#browser-type-launch-persistent-context

[9] Cerebras Inference — Rate Limits. https://inference-docs.cerebras.ai/support/rate-limits

[10] Cerebras Inference — Model Catalog. https://inference-docs.cerebras.ai/models/overview

[11] Gemini API — OpenAI compatibility. https://ai.google.dev/gemini-api/docs/openai

[12] Gemini API — Billing and Free Tier. https://ai.google.dev/gemini-api/docs/billing

[13] Gemini API — Rate limits. https://ai.google.dev/gemini-api/docs/rate-limits

[14] OpenRouter — API Rate Limits. https://openrouter.ai/docs/api/reference/limits

[15] OpenRouter — API overview. https://openrouter.ai/docs/api/reference/overview

[16] OpenAI Python SDK. https://github.com/openai/openai-python

[17] indiser/ViralContent-Factory — автономный многофазный short-video pipeline и LLM Router. https://github.com/indiser/ViralContent-Factory

[18] inbharatai/SocialFlow — social-media workflow engine на FastAPI, SQLite, APScheduler, Playwright и FFmpeg. https://github.com/inbharatai/SocialFlow

[19] gyoridavid/short-video-maker — REST/MCP сервис генерации коротких видео. https://github.com/gyoridavid/short-video-maker

[20] rushindrasinha/youtube-shorts-pipeline — niche profiles и multi-provider vertical-video pipeline. https://github.com/rushindrasinha/youtube-shorts-pipeline

[21] mutonby/openshorts — галерея, очереди и UI для short-video pipeline. https://github.com/mutonby/openshorts

[22] aaurelions/vidosy — декларативный JSON-driven video renderer. https://github.com/aaurelions/vidosy

[23] runesleo/claude-video-kit — JSON script, design contract и заменяемые slide-композиции. https://github.com/runesleo/claude-video-kit

[24] aaurelions/short-video-maker — stateful SQLite pipeline, resume и частичная регенерация. https://github.com/aaurelions/short-video-maker

[25] subzeroid/instagrapi — неофициальный Instagram wrapper и предупреждение о production fragility. https://github.com/subzeroid/instagrapi

[26] tsensei/OpenReels — one-command pipeline от темы до готового vertical MP4. https://github.com/tsensei/OpenReels

# 27. Приложение: облачный LLM Router

Ниже приведён минимальный рабочий каркас. Он заменяет локальный вызов Ollama, сохраняет единый интерфейс для генерации и safety-проверки и автоматически переключается на резервного поставщика.

## 27.1. Установка зависимостей

py -m pip install openai python-dotenv pydantic

## 27.2. Файл .env

Значения ключей не включаются в Git. Для Gemini модель выбирается из реально доступных моделей Free Tier в AI Studio; поэтому имя задаётся переменной окружения.

GROQ_API_KEY=вставить_ключ_groq
CEREBRAS_API_KEY=вставить_ключ_cerebras
GEMINI_API_KEY=вставить_ключ_gemini
OPENROUTER_API_KEY=вставить_ключ_openrouter

GROQ_GENERATION_MODEL=openai/gpt-oss-120b
GROQ_SAFETY_MODEL=openai/gpt-oss-safeguard-20b
CEREBRAS_MODEL=gpt-oss-120b
GEMINI_MODEL=gemini-3-flash-preview
OPENROUTER_MODEL=openrouter/free

.env
browser_profile/
data/*.db
logs/
*.trace.zip

## 27.3. Модуль llm_router.py

from __future__ import annotations

import json
import logging
import os
import re
import time
from dataclasses import dataclass
from typing import Any, Literal

from dotenv import load_dotenv
from openai import (
    APIConnectionError,
    APIStatusError,
    APITimeoutError,
    OpenAI,
    RateLimitError,
)

load_dotenv()
logger = logging.getLogger(__name__)
TaskType = Literal["generation", "safety"]


@dataclass(frozen=True)
class Provider:
    name: str
    api_key_env: str
    base_url: str
    model: str

    @property
    def api_key(self) -> str | None:
        return os.getenv(self.api_key_env)

    @property
    def enabled(self) -> bool:
        return bool(self.api_key)


GENERATION_PROVIDERS = [
    Provider(
        "groq",
        "GROQ_API_KEY",
        "https://api.groq.com/openai/v1",
        os.getenv("GROQ_GENERATION_MODEL", "openai/gpt-oss-120b"),
    ),
    Provider(
        "cerebras",
        "CEREBRAS_API_KEY",
        "https://api.cerebras.ai/v1",
        os.getenv("CEREBRAS_MODEL", "gpt-oss-120b"),
    ),
    Provider(
        "gemini",
        "GEMINI_API_KEY",
        "https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/openai/",
        os.getenv("GEMINI_MODEL", "gemini-3-flash-preview"),
    ),
    Provider(
        "openrouter",
        "OPENROUTER_API_KEY",
        "https://openrouter.ai/api/v1",
        os.getenv("OPENROUTER_MODEL", "openrouter/free"),
    ),
]

SAFETY_PROVIDERS = [
    Provider(
        "groq-safeguard",
        "GROQ_API_KEY",
        "https://api.groq.com/openai/v1",
        os.getenv("GROQ_SAFETY_MODEL", "openai/gpt-oss-safeguard-20b"),
    ),
    Provider(
        "gemini-safety",
        "GEMINI_API_KEY",
        "https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/openai/",
        os.getenv("GEMINI_MODEL", "gemini-3-flash-preview"),
    ),
    Provider(
        "cerebras-safety",
        "CEREBRAS_API_KEY",
        "https://api.cerebras.ai/v1",
        os.getenv("CEREBRAS_MODEL", "gpt-oss-120b"),
    ),
]


class AllProvidersFailed(RuntimeError):
    pass


def _extract_json(text: str) -> dict[str, Any]:
    cleaned = text.strip()
    cleaned = re.sub(r"^```(?:json)?\s*", "", cleaned, flags=re.I)
    cleaned = re.sub(r"\s*```$", "", cleaned)

    try:
        value = json.loads(cleaned)
    except json.JSONDecodeError:
        start = cleaned.find("{")
        end = cleaned.rfind("}")
        if start == -1 or end <= start:
            raise ValueError("Модель не вернула JSON")
        value = json.loads(cleaned[start : end + 1])

    if not isinstance(value, dict):
        raise ValueError("Корневой JSON должен быть объектом")
    return value


def _call_provider(
    provider: Provider,
    system_prompt: str,
    user_prompt: str,
    max_tokens: int,
    temperature: float,
) -> tuple[str, dict[str, Any]]:
    if not provider.api_key:
        raise ValueError(f"Нет API-ключа для {provider.name}")

    client = OpenAI(
        api_key=provider.api_key,
        base_url=provider.base_url,
        timeout=60,
        max_retries=0,
    )
    started = time.monotonic()
    response = client.chat.completions.create(
        model=provider.model,
        messages=[
            {"role": "system", "content": system_prompt},
            {"role": "user", "content": user_prompt},
        ],
        temperature=temperature,
        max_tokens=max_tokens,
    )
    elapsed = round(time.monotonic() - started, 3)
    text = response.choices[0].message.content or ""
    usage = getattr(response, "usage", None)
    metadata = {
        "provider": provider.name,
        "model": provider.model,
        "elapsed_seconds": elapsed,
        "prompt_tokens": getattr(usage, "prompt_tokens", None),
        "completion_tokens": getattr(usage, "completion_tokens", None),
        "total_tokens": getattr(usage, "total_tokens", None),
    }
    return text, metadata


def generate_json(
    system_prompt: str,
    user_prompt: str,
    task: TaskType = "generation",
    max_tokens: int = 1200,
    temperature: float = 0.3,
) -> tuple[dict[str, Any], dict[str, Any]]:
    providers = SAFETY_PROVIDERS if task == "safety" else GENERATION_PROVIDERS
    errors: list[str] = []

    for provider in providers:
        if not provider.enabled:
            continue
        try:
            text, metadata = _call_provider(
                provider, system_prompt, user_prompt, max_tokens, temperature
            )
            return _extract_json(text), metadata
        except RateLimitError:
            errors.append(f"{provider.name}: rate limit")
        except (APIConnectionError, APITimeoutError):
            errors.append(f"{provider.name}: connection error")
        except APIStatusError as exc:
            errors.append(f"{provider.name}: HTTP {exc.status_code}")
        except (ValueError, json.JSONDecodeError):
            errors.append(f"{provider.name}: invalid JSON")
        except Exception as exc:
            logger.exception("Ошибка провайдера %s", provider.name)
            errors.append(f"{provider.name}: {type(exc).__name__}")

    raise AllProvidersFailed(
        "Все LLM-провайдеры недоступны: " + "; ".join(errors)
    )

## 27.4. Пример использования

from llm_router import generate_json

SYSTEM_PROMPT = """
Ты редактор аккаунта женского психолога.
Не ставь диагнозы, не обещай лечение, не запугивай,
не используй клиентские истории. Верни только JSON.
"""

reel, generation_meta = generate_json(
    system_prompt=SYSTEM_PROMPT,
    user_prompt="""
Создай немой Reels на тему «Почему трудно сказать нет».
Верни JSON: title, slides[5], caption, cta, visual_category.
""",
    task="generation",
)

safety, safety_meta = generate_json(
    system_prompt=SYSTEM_PROMPT,
    user_prompt=f"""
Проверь материал: {reel}
Верни JSON: approved, risk_level, problems, corrected_version.
""",
    task="safety",
    temperature=0.0,
)

if not safety.get("approved"):
    raise RuntimeError(f"Публикация заблокирована: {safety.get('problems')}")

## 27.5. Обязательные правила эксплуатации

Не передавать LLM-поставщикам данные клиентов и содержание консультаций.

Хранить provider/model/token usage и причину fallback в SQLite.

При отказе всех поставщиков переносить выпуск, а не публиковать непроверенный материал.

Проверку безопасности выполнять отдельным запросом и дополнительно детерминированными правилами.

Названия моделей и порядок провайдеров хранить в конфигурации, поскольку бесплатные модели и лимиты меняются.

Не считать OpenAI-совместимость гарантией одинаковой поддержки response_format, tools, reasoning и других расширений.